南政办发〔2023〕3号

汉中市南郑区人民政府办公室

关于印发《汉中市南郑区耕地占补平衡三年

攻坚行动实施方案（2023—2025年）》的通知

各镇人民政府（街道办事处），区政府有关工作部门：

《汉中市南郑区耕地占补平衡三年攻坚行动实施方案（2023—2025年）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

汉中市南郑区人民政府办公室

2023年1月17日

# 汉中市南郑区耕地占补平衡三年攻坚行动

# 实施方案（2023—2025年）

为进一步增加有效耕地面积、提高耕地质量，落实耕地占补平衡，改善农业生产条件和生态环境，促进乡村振兴，保障城市建设用地需求，助力我区经济社会高质量发展，经区政府研究决定，实施耕地占补平衡三年攻坚行动，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，通过园地残次林地开发、旱地改水田、耕地质量提升和建设用地复垦等项目建设，全面落实耕地占补平衡。2023年至2025年期间，全区完成新增耕地数量5000亩，其中2023年新增耕地3500亩，新增粮食产能190万公斤；2024年新增耕地1500亩，新增粮食产能60万公斤；2025年完成已实施项目的管护、变更、举证、报备入库。

二、主要措施

（一）严格控制建设占用耕地。投资主管部门和项目主管部门编制有关涉及空间利用专项规划的，应纳入国土空间专项规划清单管理，在国土空间规划的指导和约束下编制，通过优化各类建设项目用地布局，从源头上引导建设项目节约集约用地，不占或少占耕地，特别是水田等优质耕地，严禁占用永久基本农田。在项目选址选线、项目审批（核准、备案）阶段，投资主管部门和项目主管部门要会同用地主管部门督促指导建设单位科学选址选线和合理设计，主动避让耕地，节约集约用地，对不符合最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度要求的，不得通过。投资主管部门和项目主管部门要压实建设单位依法履行补充耕地义务，将落实补充耕地所涉及的土地整治费、补充耕地指标交易购买费等补充耕地费用作为建设用地成本足额列入建设项目投资估算和工程概算，对不符合要求的项目，不得审批（核准、备案）。

（二）全面开展后备资源调查。我区耕地后备资源主要包括荒草地、残次林地、低效园地、废弃工矿用地和宅基地。市自然资源局南郑分局牵头，充分运用第二次和第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，叠加分析坡度、三区三线等要素开展耕地后备资源潜力调查，通过逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全区耕地后备资源潜力数据库和资源分布底图（附件1），并编制近5年《汉中市南郑区土地整治规划（2023--2027年）》。区林业局负责，依据调查底图，对残次林地数据逐图斑调查核实，按程序申报变更并获取变更成果，保证成果可用于耕地占补平衡。区农业农村局负责，结合农业产业结构调整对低效园地逐图斑核实并出具退园还耕意见。各镇（街道办）负责，对辖区内的废弃工矿用地和宅基地等潜力进行摸底调查，多途径落实补充耕地任务。后备资源调查摸底工作2023年1月31日前完成。

（三）盘活批而未用的建设用地指标和撂荒扣除指标。全区批而未供土地消化处置涉及撤销建设用地批文对应的补充耕地项目34个、总面积4830亩，撤销退回挂钩项目面积2226亩，按照谁受益谁管护的原则，由相关镇（街道办）组织村组对撤销批文挂钩项目、增减挂钩项目、督察反馈问题项目撂荒地块进行耕种，确保通过举证。

（四）提升耕地质量增加产能。在占补平衡项目实施中要结合年度高标准农田建设，将拟建设区域内可开发的未利用地、荒芜的园地林地、废弃坑塘水面、废弃地，以及零星地作物等非耕地地块纳入高标准农田建设范围，对区域内具备条件的旱地增加灌溉设施提质改造为水田，通过实施土壤改良和地力培肥等措施，确保项目区耕地面积不减少、耕地质量和产能有提升。市自然资源局南郑分局2018年实施的1.4万亩高标准基本农田建设项目要在2023年4月底前通过在线举证报备入库，区农业农村局2021年实施的2.5万亩高标准基本农田建设项目要在2023年3月底通过在线举证报备入库。

（五）落实新增耕地管护责任。各镇（街道办）为新增耕地管护责任主体，负责领导、督促后期管护工作开展；配合自然资源局南郑分局做好后期管护的移交工作；指导村(社区)调处纠纷、化解矛盾，制止破坏项目工程及耕地行为，消除耕地撂荒现象；对后期管护工作进行定期日常巡查和专项检查。村（社区）是直接责任主体，要采取多种措施做好新增耕地的管护利用工作，督促耕地承包方落实管护措施，确保新增耕地种植粮食作物，旱改水项目种植水稻、莲藕等水生农作物。新增耕地通过上级验收后纳入后期管护资金补助范围，实行为期连续三年后期管护工作。区农业农村局要加强对耕地种植和地力提升的指导，确保土地整治工程长期发挥经济效益、生态效益和社会效益，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。

三、占补平衡项目实施程序

（一）项目筛选。市自然资源局南郑分局在做好前期工作的基础上，对潜力地块进行实地调研，通过走访调查地形地势、水源条件，了解村民实施意愿，明确年度占补平衡任务（附件2）。

（二）项目立项。各镇（街道办）确定项目实施范围后，要积极做好政策宣传工作，征求土地承包经营权人的意见，经村集体经济组织（代表）或者村民（代表）会议三分之二以上成员同意，意见征求后向市自然资源局南郑分局申请项目立项。

（三）项目设计。项目经市自然资源局南郑分局踏勘下达立项批文后，按程序委托有资质单位负责项目设计和预算编制，并完成立项阶段数据报备工作。

（四）项目实施。项目设计和预算编制完成后，市自然资源局南郑分局向市自然资源局申请拨付资金，并将资金及时下达相关镇（街道办），由镇（街道办）按规定组织工程招投标，确定施工单位，市自然资源局南郑分局聘请有资质的监理对项目质量全程监管，并对项目实施过程全程技术指导。相关镇（街道办）负责督促施工单位严格按照规划设计方案进行施工。

（五）项目验收。项目竣工后，由相关镇（街道办）委托有资质的单位进行竣工测量，并组织施工、设计、监理、村民代表等有关人员进行工程自验。验收合格后，凭项目验收申请书、工程总结报告、工程监理报告、工程前后对照表、相关竣工图件、项目前后对比照片等材料向市自然资源局南郑分局提出验收申请。市自然资源局南郑分局接到申请报告后牵头组织区农业农村局、区林业局、区水利局、市生态环境局南郑分局等部门和相关专家进行项目初验，验收合格后立即开展变更工作和耕地质量等级评定工作，项目新增耕地出苗后向市自然资源局申请终验。

（六）项目报备入库。项目通过市自然资源局终验和省级抽检并通过部级变更核查后，由市自然资源局南郑分局负责项目报备工作，按照“县级填报、市级审核、省级复核、部级监管”程序在耕地占补平衡动态监管系统中报备入库。新增耕地报备入库前，要严格核定，确保新增耕地真实可信、符合相关规定要求，内业数据审核通过后立即开展实地举证工作，举证成果部审核通过后新增耕地可用于占补平衡指标。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为切实加强耕地占补平衡工作的组织领导，成立以区长为组长，分管副区长为副组长，区纪委监委、市自然资源局南郑分局、区林业局、区农业农村局和各镇（街道办）等相关部门为成员的汉中市南郑区耕地占补平衡工作专班（附件3）。专班办公室设在市自然资源局南郑分局，市自然资源局南郑分局主要负责人为办公室主任，负责做好耕地占补平衡日常工作；各镇（街道办）要明确分管领导，指定专人负责，确保耕地占补平衡工作及时规范有序开展。

（二）严把时间节点。根据占补平衡项目最新要求，新增耕地必须出苗后方能纳入变更，变更后再予以验收，确保项目按照时间节点尽早入库。2023年实施的项目，年初立项，4月底前完工，6月完成变更并通过举证报备入库。下年度计划实施的项目，要在当年10月底前完成立项、规划设计等前期工作，次年4月底前完成工程招投标并进场施工，9月底前完成竣工验收。

（三）严格考核检查。在耕地占补平衡三年攻坚行动中，每年度设立单项工作特别奖，对年度下达任务完成较好的镇（街道办）给予专项工作特别奖，前三名分别增加考核百分外分值0.5分、0.3分、0.2分。对不能完成任务的相关镇（街道办）或部门，按完成任务比例扣减相应的分值。由市自然资源局南郑分局、区考核办组织月查、季考，对占补平衡工作推进缓慢的部门、镇（街道办）定期进行督查通报。