汉中市南郑区人民政府文件

南政发〔2023〕17号

汉中市南郑区人民政府

关于印发《汉中市南郑区高标准农田建设

规划（2021-2030年）》的通知

各镇人民政府（街道办事处），区政府有关工作部门：

《汉中市南郑区高标准农田建设规划（2021-2030年）》已经区政府第25次常务会议通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

汉中市南郑区人民政府

2023年12月19日

汉中市南郑区高标准农田建设规划

（2021-2030年）

农田是粮食安全的根基，建设高标准农田是提升耕地质量的重要支撑。党中央、国务院高度重视高标准农田建设，习近平总书记强调，农田就是农田，而且必须是良田，要突出抓好耕地保护和地力提升，加快推进高标准农田建设，切实提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”推进农业农村现代化规划》和近年来中央1号文件均对编制实施新一轮全国高标准农田建设规划作出具体部署，提出以永久基本农田、粮食生产功能区为重点，建设国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程。2021年8月，国务院批复审定了《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》，要求“十四五”末建成10.75亿亩集中连片高标准农田，到2030年建成12亿亩高标准农田。为全面落实汉中市南郑区高标准农田建设任务，区农业农村局编制了《汉中市南郑区高标准农田建设规划（2021-2030 年）》（以下简称《规划》），用于指导全区高标准农田建设科学有序开展。

第一章 规划背景

高标准农田建设是实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措，是稳定提升农业综合生产能力、保障国家粮食安全、推动现代农业高质量发展的关键途径。近年来，我区各部门、各镇（街道）多措并举持续推进高标准农田建设，不断加大建设力度和资金投入，全区高标准农田建设取得显著成效。

第一节 取得的成就

粮食生产能力稳步提升。“十二五”以来，我区累计建成高标准农田34.62万亩，占全区耕地面积的53.5%。通过田、水、渠、林、路综合治理，农田基础设施和农业生产条件明显改善，增强了农田防灾抗灾减灾能力，巩固和提升了粮食综合生产能力。亩均粮食产能增加10%-20%，稳定了农民种粮的积极性，有力地支撑了全区粮食总产实现稳定增产。

农业生产方式转型升级。高标准农田通过集中连片开展田块整治、土壤改良、配套设施建设等措施，解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营。积极推广良种良法、高产创建、测土配方施肥、土壤有机质提升、深耕深松、农业病虫害统防统治等一批稳产高产防灾减灾实用技术，促进了农业经营方式、生产方式、资源利用方式加快转变。推行小块并大田，进行宜机化改造，项目区机械化水平较一般大田高15%-20%，规模经营流转率高30%，新型经营主体占比高20%。区域建设模式逐渐成熟，实现水资源高效利用，生态保护和农业生产双赢。

防灾减灾能力显著提升。高标准农田建成以后，设施条件大幅改善，实现旱能浇、涝能排，稳产高产，大灾少减产，小灾不减产，一般年景多增产，遭受洪涝灾害的高标准农田一般一到两天之内可将积水排干净，遭受旱灾的高标准农田占比较一般大田低20%。

拓宽农民增收致富渠道。高标准农田建设通过完善农田基础设施、提升耕地质量、改善农业生产条件，降低了农业生产成本、提高了产出效率、增加了土地流转收入，显著提高了农业生产综合效益，平均每亩节本增效约500元，同时项目开工建设期间为当地群众提供了就近务工的条件，有效增加了农民生产经营性收入和务工收入。

第二节 面临的机遇

政策环境不断优化。近年来，党中央、国务院高度重视高标准农田建设，相继出台了《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》等一系列有利于高标准农田建设的政策，财政部、发改委等11部委联合出台《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），从资金筹措、建设标准、建设进度、管护机制等方面作出系统部署，逐步提高土地出让收益用于农业农村比例，重点用于高标准农田建设等重大项目，集中力量大规模开展高标准农田建设。

管理体制规范高效。2019年，机构改革将农田建设管理职责整合划入农业农村部门，区农业农村局新设计划财务与农田建设股，履行农田建设和耕地质量管理等职责，实行农田建设项目集中统一管理，体制机制进一步理顺，建设资金整合力度进一步加大，为构建完善统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库的管理新体制，统筹推进高标准农田建设工作奠定了坚实基础。

社会氛围逐步形成。随着乡村振兴战略实施，农村集体经济、涉农企业家庭农场、农民专业合作社等更多新型经营主体参与到高标准农田建设中来，形成财政资金、社会资本有效融合的良好局面，工程建设规模、质量、标准不断提升，为全区高标准农田建设水平及粮食产能提升提供了有力支撑。

第三节 存在的问题

建设任务依然艰巨。我区多数耕地仍存在基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高等问题，一些早年建成的水利渠系、梯田、机耕路等农田基础设施损毁严重，改造提升压力较大。

建设标准有待提升。我区高标准农田建设项目投资基本依赖各级财政补助，市级和区财政配套不足，实施主体单一，社会资本参与度不高，亩均投资及建设标准较低。现有灌溉面积中灌排设施配套差、标准低、效益衰减等问题突出，部分区域水土流失严重，农田防护设施不完善，排水功能弱化，抵抗自然灾害能力差，关键农时遭遇自然灾害影响较重。已建成的高标准农田，过去隶属于国土、水利、扶贫等不同部门，标准不统一、投资标准低等原因，水平参差不齐，项目整体水平有待提升。

管护机制有待健全。农田建设三分建、七分管。由于缺乏专项管护资金，普遍存在“重建设、轻管护”的现象。田间工程设施产权虽然移交，且建立管护机制，但缺乏管护经费，管护工资、维护费等落实不到位，形成日常镇村有岗无人管理现象，设施设备损毁后得不到及时有效修复，工程使用年限明显缩短。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、我省及我市经济工作会议和农村工作会议部署，紧紧围绕实施国家粮食安全及乡村振兴战略、加快农业农村现代化，按照粮食安全和高标准农田建设要求，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，以推动高质量发展为主题，以提升粮食产能为首要目标，以永久基本农田、粮食生产功能区、粮食安全产业带为重点区域，以改善农田基础设施、提升耕地质量、提高资源利用效率为主要任务，科学谋划项目布局，建立多元筹资机制，加快推进高标准农田建设。坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，同步旱坡地发展高效节水灌溉，为保障国家粮食安全、促进南郑农业农村现代化提供坚实基础。

第二节 基本原则

政府主导，多元参与。建立党委政府统一领导、农业农村部门牵头负责、相关部门分工协作、社会力量积极参与的工作机制。完善公共财政投入保障机制，切实落实地方政府的投入责任。充分发挥专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体在高标准农田建设和管护中的作用。尊重农民意愿，鼓励和引导项目区广大农民群众积极筹资投劳，积极引导各类社会资本投入高标准农田建设。

优化布局，突出重点。依据国土空间规划，衔接水资源利用、国土“三调”、第三次全国土壤普查等相关规划成果，综合考虑区域自然资源条件、经济社会发展水平和粮食综合生产能力，优化高标准农田建设布局。以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区、粮食主产区域、粮食规模经营示范区、大中型灌区有效灌溉区域建设高标准农田。

整体推进，连片建设。根据农田分布、地形地貌、耕作要求和自然条件状况，选择重点建设地区，因地制宜合理确定农田连片规模，统一规划设计，集中投入、连片治理、整体推进。适度向经济薄弱村倾斜，完善末级灌溉渠道、机耕生产道路等设施。在有条件的村组，在农民自愿前提下，结合农田建设促进土地小块并大块。

因地制宜，综合配套。结合各地农业生产条件及主要障碍因素，按照缺什么补什么、填平补齐的思路，把田间灌排工程建设和耕地质量提升摆在优先位置，多措并举，综合治理，实现土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、农艺农机技术先进适用，使农田基础设施条件与现代农业生产经营体系相适应，满足现代农业发展需要。

建改并举，绿色发展。践行绿色发展理念，减少水土流失，发挥农田在生产、生态、景观方面的综合功能，积极采用土壤改良、良种良法、治理水土流失等技术措施建设高标准农田，提升耕地资源环境承载力，实现农业生产与生态保护相协调，提升农业可持续发展能力。落实高质量发展要求，合理安排已建项目区的改造提升，有效提升农田建设质量、汇碳能力和效益。

建管并重，良性运行。按照标准化要求加强项目建设管理，确保建设成效。实行工程项目建设全程监管，加强督查指导和监测评价，健全管护机制，明确管护主体，落实管护责任和管护经费，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益。对建成的高标准农田全面上图入库，强化用途管制，遏制“非农化”、防止“非粮化”。

第三节 总体目标

规划期内，紧紧围绕提升粮食产能，衔接高标准农田建设质量评估结果，在坚持新增建设的同时对未达标的高标准农田进行改造提升，集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。到2025年累计建成34万亩高标准农田，到2030年累计建成41万亩高标准农田，耕地地力平均提高0.5个等级以上。到2035年，通过持续改造提升，全区高标准农田保有量和质量进一步提高，粮食生产能力进一步提升。

表1 汉中市南郑区高标准农田建设主要指标表

| 序号 | 指 标 | 目标值 | 属 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累计建成高标准农田面积 | 到2025年累计建成高标准农田34万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030年累计建成高标准农田41万亩 |  |
|  | 累计改造提升面积 | 到2025年累计改造提升高标准农田1万亩 |  |
|  |  | 到2030年累计改造提升高标准农田3万亩 |  |
| 2 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤以上 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 |  |
| 3 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

第三章 建设标准和建设内容

第一节 建设标准

落实全国高标准农田建设规划，围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力等要求，衔接国土空间、农业农村现代化发展、水资源利用、国土“三调”相关规划成果，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管八个方面内容，改善农业生产基本条件，助力乡村振兴战略实施。新增建设和改造提升的高标准农田应严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T 30600）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130）等国家标准、行业标准和地方标准。结合我区实际，统筹抓好农田配套设施建设和地力提升，确保工程质量与耕地质量。新增建设项目的建设区域应相对集中，改造提升项目应优先选择已建高标准农田中建成年份较早、投入较低等建设内容不达标的区域，按照“缺什么、补什么”的原则开展改造提升，对达到规定使用年限，可逐步开展改造提升。综合考虑农业农村发展要求、市场价格变化等因素，适时调整建设内容和投资标准，亩均投资应逐步达到3000元左右。鼓励创新投资模式，合理提高社会投资占比。鼓励采用新材料、新技术、新方法建设高标准农田，倡导高效节水灌溉技术的示范推广，探索开展绿色农田、数字农田建设示范。

第二节 建设内容

田块整治。根据不同区域的地形、地貌，因地制宜地对耕作田块进行布置。平川区主要通过田间道路和排灌渠道建设，将原有的田块实现方田化，碎片化田块尽量合并。相对地势平坦的地区宜修建方田；丘陵区地势起伏较大，坡脊水资源匮乏，坡底槽田排水不畅，耕种难度大，宜布设梯田。梯田布置在25°以下的坡耕地上，25°以上的不纳入建设范围。在实施田块归并、条田建设和坡改梯时避免打乱表土层与生土层，并通过挖填客土、挖高填低、表土保护等措施改善农田耕作层。整理后田块内的基础设施占地率不高于8%，方田平整度保持在±6cm以内，格田平整度达到±3cm。

土壤改良。主要包括地力培肥和土壤酸碱化处理，提高耕地质量水平。对肥力较差的耕地，在完成田间配套基础设施建设后，采取深耕松土、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，改良土壤结构，治理退化耕地，提升土壤肥力。根据不同区域生产条件，推广合理轮作、间作或休耕模式，减轻连作障碍，改善土壤生态环境。建成后，土壤pH值宜在5.5-7.0之间，土壤的物理、化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平下的中上等水平。

灌溉和排水。重点建设田间水源工程、输配水渠（管）系工程、排水工程及相应的配套设施。水源工程根据地形条件、水源特点合理配置，以地表水为主、地下水为辅，挖掘潜力水源，蓄、引、提、集相结合，扩大灌溉面积，提高灌溉保证率。合理布局各级输配水渠道，完善各类渠道建筑物配套设施，做到引水有门、分水有闸、过路有桥（涵）。排水工程采用明沟和暗管排水，根据排水区的暴雨重现期（5-10年）、排涝面积、地面坡度、植被等因素合理地规划排水沟（管）的坡度及断面形式。尽可能依托区域内大中型灌区、泵站等骨干水利工程，提高水资源利用率。建成后，水田灌溉保证率不低于90%，山地丘陵区旱作农田灌溉保证率不低于75%。排涝和农田防洪标准达到10年一遇。

田间道路。按照区域生产作业需要和农业机械化要求，充分利用现有农村公路，优化机耕道路、生产路布局，因地制宜确定道路密度及宽度。机耕路宽度宜3-4.5m，生产路宽度一般不超过3m，以满足当地常用机械通过及作业需求为宜，尽量减少占用耕地。在履带式机械等特殊机械作业区域，应对田间道路进行特殊化处理。建成后，在集中连片的耕作田块中，田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例，平原区达到100%，山地丘陵区达到90%以上。

农田防护和生态环境保护。以受大风影响严重区域、水土流失易发区为重点，完善农田防护林体系。结合我区实际，宜沿田间主干机耕道路和排洪渠坎、河堤堤坎进行绿化，单侧或两侧各植树1-2行，应选择成活率高和绿化美化效果好的树种绿化。水土流失易发区合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提高水土保持和防洪能力。建成后，区域内受防护农田面积比例不低于90%。

农田输配电。对适宜电力灌排和信息化的农田，铺设高压、低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程提供电力保障。输配电设施布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，低压配电线路需满足供电设备对电压偏移值的要求，其供电半径不宜大于500m，线路末端电压损失率不大于7%。对需要配备配电装置的泵站、机井根据其容量采用适合的变台、变压器、配电箱、断路器等设备。

科技服务。科学布设高标准农田耕地质量长期定位监测点，每5万亩左右建设1个耕地质量监测点，跟踪监测耕地质量变化情况。集成推广农业良种良法，提高良种覆盖率、农害防治率。项目建成后，基本形成农田监测网络，田间定位监测点覆盖率达到99%，重大农作物病虫害防控处置率达到 99%以上，耕种收综合机械化水平达到75%以上，良种覆盖率达到97%以上。

管护利用。全面开展高标准农田建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。在项目实施前后及时开展耕地质量等级调查评价和等别评定。结合农村集体产权制度改革，建立健全高标准农田建后管护机制，重点加强项目田间道路、灌排系统、农田防护、农田林网、输配电等工程的管护，及时修复损毁工程，确保建成的高标准农田持续发挥效益。建成后的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，确保高标准农田数量不减少、用途不改变、质量不降低。

第四章 区域划分和建设任务

根据我区的自然地理条件、水文气象特征、农业资源分布特点和多年来实施高标准农田的实践经验，将全区的高标准农田建设划分为平坝区、丘陵山区。以各分区的永久基本农田、粮食生产功能区、粮食安全产业带为重点，以土壤培肥、完善农田灌排设施、改善农田道路通达率为主攻方向，围绕稳固提升水稻、油菜、小麦、玉米等作物产能，开展高标准农田建设，着力打造粮食保障基地。

第一节 区域划分

平坝区。平川水资源丰富，主要问题是耕地灌排水效率低，生产灌排水难，基本没有机耕路，许多田块靠人力畜力耕、种、收。治理的重点是以灌排渠系建设和道路建设为重点，辅助于小型水源工程、土壤肥力提升和农田防护林建设。即“灌排结合—道路通达—地力提升—生态防护”的建设模式。主要通过田间道路和排灌渠道建设，将原有的田块实现方田化，碎片化田块尽量合并，进行宜机化改造，实现现代农田建设目标。

丘陵山区。针对丘陵区地势起伏较大，坡脊水资源匮乏，坡底槽田排水不畅，耕种难度大，季节性撂荒地较多等突出问题，积极推行“灌溉排涝—道路通达—土壤改良”流域建设模式。配套建设引水渠道、排灌站、机电井等水利设施，坡底槽田设置灌排结合渠系。

第二节 建设模式

（一）平坝区建设重点

土壤改良工程：推广秸秆还田技术，增施生物有机肥，改良培肥耕地土壤，每5万亩左右建设1个耕地质量监测点，开展长期定位监测，耕地质量等级宜达到5.0以上。

灌溉与排水工程：在上游河道建设拦河坝引河水至蓄水池或机电井抽取地下水作为水源，新建灌溉泵站，加固塘坝，衬砌灌排渠道，埋设输水管道；配合渠道设施进行农田节水灌溉；采用地下暗管、田间沟渠等设施进行防洪排涝。

田间道路工程：新修或拓宽水泥硬化路、石渣路等田间道路。

输配电工程：架设输电线路，埋设低压地埋线，配套电力设施。

农田防护与生态环境保护工程：栽植适宜树种，建构防护林体系。

科技示范推广措施：开展农业技术培训，重点推广水稻、油菜绿色生产及农业机械轻简化栽培技术。

（二）丘陵区建设重点

土地平整工程：进行土地平整，小田并大田；在河堤外侧填土造地，增加耕作层厚度，扩大耕地面积，修建浆砌石或干砌石石坎梯地，维护耕地边坡稳定，防止水毁。

土壤改良工程：进行土壤改良，将河底淤泥与耕地土壤掺混，改良土壤结构，同时增施有机肥，提升土壤肥力，每5万亩左右建设1个耕地质量监测点，开展长期定位监测，耕地质量等级宜达到5.0以上。

灌溉与排水工程：在农田相对集中的山麓地段，依托支流修建小型蓄排水工程和引水渠道并进行衬砌，在田间埋设管道，修建出水桩，解决灌溉用水；在适当的干流地段修建拦河坝及灌排渠系，解决下游灌溉问题。

田间道路工程：新建砂砾石道路，两边砌筑浆砌石路肩，进行干道砼硬化。

科技示范推广措施：因地制宜推广农业新品种新技术，加大培训力度，重点推广测土配方施肥技术、农作物病虫害防治技术。

第三节 建设任务

综合考虑各分区耕地资源、水资源、永久基本农田面积、粮食产能等因素，结合高标准农田调查评估结果，合理确定我区高标准农田新建及改造提升任务，2021-2030年建设任务如表2所示，规划实施过程中，根据各镇（街道）耕地和永久基本农田保护任务变化情况、高标准农田建设绩效评价结果，可按照程序对高标准农田建设任务实行动态调整。

表2 全区各镇（街道）高标准农田建设任务分解表

单位：万亩

| 镇（街道） | 到2025年累计建成面积 | 到2025年累计改造提升面积 | 到2030年累计建成面积 | 到2030年累计改造提升面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 39.32 | 4.00 | 41.74 | 4.00 |
| 汉山街道办事处 | 1.73 |  | 1.73 |  |
| 小南海镇 | 2.60 |  | 3.05 |  |
| 濂水镇 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 碑坝镇 | 1.08 |  | 1.16 |  |
| 大河坎镇 | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 法镇 | 1.95 |  | 1.95 |  |
| 高台镇 | 2.31 |  | 2.31 |  |
| 黄官镇 | 1.85 |  | 1.85 |  |
| 黎坪镇 | 0.27 |  | 0.57 |  |
| 梁山镇 | 1.61 |  | 1.61 |  |
| 两河镇 | 0.33 |  | 1.33 |  |
| 牟家坝镇 | 2.76 |  | 2.76 |  |
| 青树镇 | 3.29 | 1.00 | 3.29 | 1.00 |
| 圣水镇 | 1.88 | 1.50 | 1.88 | 1.50 |
| 协税镇 | 1.56 |  | 1.56 |  |
| 新集镇 | 5.25 | 0.40 | 5.25 | 0.40 |
| 阳春镇 | 2.89 | 0.60 | 2.89 | 0.60 |
| 红庙镇 | 2.19 | 0.50 | 2.19 | 0.50 |
| 福成镇 | 0.81 |  | 0.81 |  |
| 胡家营 | 1.11 |  | 1.11 |  |
| 湘水镇 | 1.06 |  | 1.66 |  |

第五章 建设监管和后续管护

第一节 强化质量管理

严控建设质量。适应农业高质量发展要求，聚焦粮食稳产，坚持以水为先、农水结合，科学设计建设内容。聚焦工程质量，全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格执行相关建设标准和规范，实现项目精细化管理。

开展质量评价。科学布设高标准农田耕地质量长期定位监测点，按照《耕地质量等级》（GB/T33469）国家标准，在高标准农田建设前后，开展耕地立地条件、自然属性、土壤健康和田间基础设施情况调查，跟踪监测土壤理化性状、区域性特征等指标，评价高标准农田粮食产能水平。

加强社会监督。尊重农民意愿，维护农民权益，保障农民知情权、参与权和监督权。在项目区设立统一规范的公示标牌和标志，及时公开项目建设相关信息，接受社会和群众监督。

第二节 统一上图入库

完善信息平台。建立健全汉中市高标准农田信息管理系统，以国土“三调”调查成果为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成全市高标准农田建设“一张图”，全面动态掌握高标准农田建设、资金投入、建后管护和土地利用及耕地质量等级变化情况。

加强动态监管。综合运用现代信息技术手段，构建立体化监测监管体系，实现高标准农田建设有据可查、全程监控、精准管理。根据建设年度滚动更新高标准农田图斑，核查建设区域和地块，科学安排建设时序，杜绝重复建设，确保建设任务能够“上图入库”。

强化信息共享。落实政务信息资源共享管理要求，完善部门间信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互通共享。加强数据挖掘分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

第三节 规范竣工验收

明确验收程序。高标准农田建设项目实行区级自验自评、市级全面验收和省级抽查的验收评价制度，验收结果逐级上报。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

规范项目归档。项目竣工验收后，按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案的收集、整理、组卷、存档工作。 做好工程移交。工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权，确保建成后的高标准农田权属清晰。

第四节 加强后续管护

明确管护责任。完善高标准农田建后管护制度，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明确管护主体，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制，落实管护责任。发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，落实受益对象管护责任，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社等参与农田设施的日常维护。

落实管护资金。建立农田建设项目管护经费合理保障机制。对灌溉渠系、机耕路、生产桥（涵）、农田林网等公益性强的农田基础设施管护，积极争取区级财政资金适当给予运行管护经费补助。探索通过以电折水、计量收取水电费等方式筹集日常管护经费，创新利用新增耕地指标交易收益、村集体经济收益等，完善鼓励社会资本参与高标准农田管护的政策措施，多渠道筹措建后管护资金。

创新管护模式。严格落实“区负总责、乡镇监管、村为主体”的高标准农田建后管护机制，试点农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户、专业管护人员以及专业协会等共同参与，政府购买服务、以奖代补等方式，探索项目管护新方式，确保建成的高标准农田持续发挥作用。

第五节 严格保护利用

强化用途管控。已建成的高标准农田，要及时划为永久基本农田，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变高标准农田用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

加强农田保护。推行合理耕作制度，在夏闲、秋闲田和休耕轮作耕地发展绿肥种植，实现用地养地相结合，防止地力下降。对水毁等自然损毁的高标准农田，纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。严禁将不达标污水排入高标准农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、存放到高标准农田。坚持良田粮用。扛稳粮食安全的政治责任，引导高标准农田集中用于粮食生产。引导作物一年两熟以上的粮食生产功能区至少生产一季粮食，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。将粮食播种面积纳入对各镇（街道）的目标责任考核。

第六章 保障措施

第一节 加强组织领导

完善体制机制。建立健全“政府领导、农业农村部门牵头、 部门协作、上下联动”的农田建设管理工作体系，实行“市级指导、区为主体”的推进监管机制，发展改革、财政、自然资源、水利等相关部门按照职责分工，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。

加强项目管理。建立农田建设项目库，并与乡村振兴项目库相衔接，实行常态化申报，动态化管理，落实农田建设任务和责任，抓好立项项目的落实落地，高质量完成建设任务。严把高标准农田建设从业机构资质审查关，提高勘察、设计、施工和监理等相关单位技术力量门槛，杜绝无资质或资质不符合要求的从业机构承接相关业务。强化队伍建设。加强高标准农田建设管理和技术服务体系队伍建设，推动设立技术支撑单位，强化人员配备，加快形成层次清晰、上下衔接的专业化人才队伍。加大技术培训力度，加强业务交流，提升高标准农田建设管理和技术人员的业务能力和综合素质。

第二节 加强资金保障

加强政府资金投入。建立健全高标准农田建设投入稳定增长机制。农田建设资金安排使用，要稳定规模，优化结构，突出重点，保证高标准农田建设、管护及相关配套项目的资金需求。高标准农田建设项目建后收益及管护属地方事权，区级政府要切实履行区级责任，在年度财政预算中安排高标准农田建管经费。建立多元投资机制。结合乡村振兴多元投入保障制度、金融服务乡村振兴指导意见等政策，积极与金融机构联合开展试点，撬动金融资本投入高标准农田建设，引导政策性银行和开发性金融机构提供长期稳定的信贷资金支持。鼓励采取财政贴息、先建后补、以奖代补等方式，引导新型农业经营主体投入高标准农田建设；亦可通过新增耕地和新增产能指标收益、村组集体经济收益等，多渠道筹措建管资金。统筹整合资金，积极推进建立行业内资金源头整合与行业间资金统筹衔接配合的高标准农田建设资金整合统筹机制。应充分发挥高标准农田建设资金统筹整合的主体作用，在确保完成目标任务的前提下，对各行业间安排的道路建设、灌溉输配电、土地治理、生态保护修复等各类与高标准农田建设内容性质相同、用途相近的资金，按照“渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的原则在预算执行环节进行统筹，形成资金集中投入的政策合力，确保高标准农田建设任务的完成。

第三节 强化规划引领

构建规划体系。根据本规划确定的总体目标和任务要求，编制适合当地的高标准农田建设规划，统筹布局，落实地块，形成规划实施布局图和项目储备库，加快构建自上而下，层层衔接的规划体系。做好规划衔接。编制高标准农田建设规划时，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，要充分做好与乡村振兴规划、水利发展、国土空间规划、粮食生产能力规划等衔接。加强规划评估。在规划实施中期，由省农业农村厅组织开展规划评估，采用各级部门自查自评与第三方独立评价相结合方式，对规划实施情况进行评估，解决规划推进过程中遇到的困难，确保按时完成目标任务。

第四节 强化科技支撑

加强技术创新。围绕高标准农田建设、管理、利用、保护全过程和耕地质量科学研究、农田信息化监管等关键技术问题，开展科学研究，组织科技攻关。完善创新机制。建立技术创新机制，鼓励农田建设领域内各类创新主体建立创新联盟，建立关键核心技术攻关机制，加大资源开放和数据共享力度，不断优化建设管理机制。开展科技示范。大力引进推广高标准农田建设先进实用技术，加强工程建设与农机农艺技术的集成和应用，推动科技创新与成果转化。开展生态绿色农田、数字农田和土壤盐碱化、退化及工程性缺水等专项建设示范，提升建设水平。

第五节 严格监督考核

强化激励考核。建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导，强化评价结果运用，对完成任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈处罚，全面提升高标准农田建设质量和效益。动员农民参与。进一步完善高标准农田建设管理程序，引导和鼓励受益农民（主体）通过投工投劳积极参与农田建设，充分发挥村民理事会等议事协商组织作用，引导农户把高标准农田主要用于粮食生产。做好风险防控。树立良好作风，强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险，严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法追究有关人员责任。

汉中市南郑区人民政府办公室              2023年12月19日印发