南办发〔2018〕19号

中共汉中市南郑区委办公室

汉中市南郑区人民政府办公室

关于印发《汉中市南郑区农村人居环境整治

三年行动方案(2018-2020年)》的通知

各镇党委、人民政府，汉山街道办党委、街道办事处，南区办党委、办事处，区委和区级国家机关各部门、直属机构、各人民团体：

《汉中市南郑区农村人居环境整治三年行动方案(2018-2020年)》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共汉中市南郑区委办公室     汉中市南郑区人民政府办公室

2018年10月8日

汉中市南郑区农村人居环境整治三年

行动方案(2018-2020年)

为深入贯彻落实中、省、市《农村人居环境整治三年行动方案》，以及汉中市委、市政府《关于实施乡村振兴战略加强新时代三农工作的意见》，落实生态文明建设，实施乡村振兴战略部署，全面提升全区农村人居环境，结合我区农村实际，现制定《汉中市南郑区农村人居环境整治三年行动方案(2018-2020年)》。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，统筹城乡发展，结合脱贫攻坚工作，以农村基础设施建设、危房改造、生活垃圾治理、生活污水治理、畜禽粪污治理、卫生改厕、乡村绿化为主攻方向，注重乡村风貌提升和乡村文明建设，积极动员各方力量，加快补齐农村人居环境短板，为推动全面建成小康社会，加快建设四个南郑奠定坚实基础。

二、基本原则

(一)科学规划，有序推进。根据全区各地农村不同基础和条件，分层次制定行动目标。经济基础较好镇办要实现农村环境质量全面提升，村容村貌显著提高；经济基础一般镇要实现人居环境质量较大提升，生活污水乱排乱放得到管控；经济较差镇要实现人居环境干净整洁的基本要求，结合实际，合理确定整治目标，集中力量解决急需问题。

(二)落实责任，形成合力。区级各相关部门负责本行业农村人居环境整治工作的综合指导、协调监管和资金计划的编制与落实；各镇办为实施主体，履行整治主体责任，负责辖区内人居环境整治各类项目的具体实施；村、社区积极参与，紧密配合，形成区、镇办、社区、村上下联动、协作配合、高效有力的工作推进机制。

(三)因地制宜，分类施策。针对垃圾裸露、污水横流、粪污乱排、秸秆焚烧、住房危旧、基础设施缺乏、村庄风貌特色不明显等问题，结合村庄居民分布情况(集中或分散)进行分类施策、对症下药，合理安排整治任务和建设时序，采用适合本地实际的工作路径和技术模式，防止一哄而上和生搬硬套，杜绝形象工程、政绩工程。

(四)激发动力，弘扬新风。发挥农村基层党组织核心作用和党员先锋模范作用，引导农民自我约束、自我管理、自我提高，将公共环境卫生整治、公共基础设施建设管护、培养良好生活习惯等内容纳入村规民约，通过群众评议、党员干部监督等方式，促进农民群众移风易俗、改进生活方式、提高生活质量。

(五)注重保护、留住乡愁。深入挖掘文化和区位优势，统筹兼顾农村田园风貌保护和环境整治。强化传统农耕文化元素符号，增强农村居民文化自信，慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房，保护乡情美景，全方位提升村庄风貌品味，延续历史文化脉络，真正实现“望得见山、看得到水、记得住乡愁”。

三、总体目标

通过实施三年整治行动，明显改善全区农村人居环境，实现村庄环境干净整洁有序，村庄建筑风貌特色突出，村民环境卫生意识与健康意识普遍增强，乡村文明有效提升。

2018年底，92%的行政村生活垃圾得到有效治理，42%以上的行政村生活污水得到有效治理，农村无害化卫生厕所普及率达到46%，村庄亮化率达到89%，通村道路硬化率达到99%，电网改造率达到100%。

2019年底，96%的行政村生活垃圾得到有效治理，72%以上的行政村生活污水得到有效治理，农村无害化卫生厕所普及率达到65%，村庄亮化率达到95%，通村道路硬化率达到100%。全区范围内基本建成“户分类、村收集、镇转运、区镇处理”的生活垃圾处理体系。

2020年底，全区农村人居环境得到较大改善，实现100%的行政村生活垃圾得到有效治理，82%以上的行政村生活污水得到有效治理，农村无害化卫生厕所普及率超过85%，村庄亮化率达到100%。农村生活垃圾得到有效治理，生活污水乱排乱放得到管控，基础设施基本完善，长效管护机制初步建立。

四、重点任务

(一)全面治理农村生活垃圾。深入开展农村生活垃圾专项整治，基本建立起设施完备、技术成熟、队伍稳定、监管有力、保障可靠的农村垃圾治理长效机制，农村生活垃圾得到全面治理，减量化收集、无害化处理、资源化利用水平得到明显提升。

1. 健全垃圾分类、收集和转运体系。建立和全面推行符合农村实际的“户分类、村收集、镇转运、区镇处理”的农村生活垃圾转运处理体系，从源头上将生活垃圾按照可堆肥垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾等类别分类，实现垃圾源头减量化、收集分类化和处理资源化。到2018年底，全区至少创建一个垃圾分类和资源化利用示范点。(区住建局、环保局、农业局、创建办、生态办负责，排第一位的为牵头单位，各镇办负责组织实施，下同)

2. 加强垃圾收运处理设施建设。在农村地区合理布置垃圾收集箱(桶)、垃圾池(转运箱)等垃圾集中收集点和中转站，配备垃圾清理专用车辆，原则上每户要有垃圾桶，每村(组)至少有1个以上垃圾收储设施，每个镇办有必要的垃圾收运车辆和转运站，圣水镇、牟家坝镇、新集镇、青树镇、红庙镇、濂水镇、碑坝镇、黎坪镇建立垃圾处理场。2019—2020年，基本建成垃圾收运和处置体系。(区环保局、住建局、创建办、生态办负责)

3. 清除历史积存垃圾。开展农村非正规垃圾堆放点集中整治，实行区、镇办、社区、村责任包抓制度，所有非正规垃圾堆放点落实各级整治责任人，集中力量、限定时间、不留死角，全面清理村庄内外、道路两侧、沟渠内、村庄周边积存的建筑垃圾和生产生活垃圾，彻底解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题。(区住建局、环保局、水利局、农业局、创建办、生态办负责)

4. 完善农村保洁长效机制。建立农村保洁员制度，镇办和村委会、社区筹集经费设立若干保洁员岗位(聘用优先考虑贫困人员)，负责公共地段的垃圾清扫、垃圾箱(池)清运、垃圾中转等工作，同时将垃圾治理问题写进村规民约，与村民签订“门前三包”“分类减量”协议，加强垃圾分拣、收集、定点投放等教育培训工作，根据实际情况制定合适的处罚机制，强制约束生活垃圾乱扔乱堆行为，保持农村环境长期清洁。(区住建局、环保局、民政局、创建办、生态办负责)

(二)全面治理农村生活污水。按照“宜大则大、宜小则小、简单便捷、经济可行、便于维护”的原则，结合镇村规划布局，按照区位条件、村庄人口聚集度、污水产生量、经济发展水平等，因地制宜确定农村污水治理模式，同步实施畜禽粪污无害化治理、资源化利用。

1. 科学确定污水治理模式。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，城镇近郊的村庄，生活污水就近纳入城区和镇办污水收集管网集中统一处理；人口密集、污水排放相对集中的村庄，鼓励购置生物膜、MBR等集中式小型污水处理设施，统一收集处理生活污水；对于布局分散、人口规模较小、污水不易集中收集的村庄，可采用人工湿地方式处理。(区环保局、住建局、生态办负责)

2. 有序推进污水治理。对经济发展条件较好、人口聚集度较高的村庄，先行开展污水治理；对南水北调工程水源涵养地、集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感区域的村庄，优先解决污水治理问题；禁止在集中式饮用水水源地保护区内设置排污口，严禁将处理后不达标或未经处理的污水排入河道。到2020年，南水北调水源涵养区重要饮用水源地等重点区域生活污水基本得到治理，全区农村生活污水乱排乱放得到有效管控、农村黑臭水体基本消除。(区环保局、住建局、水利局、创建办、生态办负责)

3. 建立污水治理长效机制。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，明确各级河长、湖长监管责任，形成污水治理责任体系和监管机制。引导村民树立节水意识，鼓励有条件的村庄开展生活用水计量计费，减少生活污水源头排放。鼓励采用各种方式，充分利用经处理后的生活污水，加强尾水回收利用。(区水利局、环保局、住建局负责)

4. 统筹推进治理畜禽粪污。落实畜禽规模养殖场主体责任，推广清洁养殖、发酵床养殖、种养结合、干法清粪、固液分离、厌氧发酵、有机肥加工等实用技术，鼓励养殖场购置专业化畜禽粪污处理设施对畜禽粪污进行固液分离，将分离后的液污与生活污水共同处理，粪渣可作为农作物提肥源进行利用。到2020年，75%的畜禽粪污得到有效处理或资源化利用。(区农业局负责)

(三)全面实施卫生改厕。按照改建为主、新建为辅的原则，群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，坚持农村改厕与新型社区建设、易地搬迁、危房改造、污水治理等工作统筹考虑、一并推进，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造。2020年底在基本完成卫生改厕任务的基础上，提升粪污无害化处理水平，无害化卫生厕所普及率达到85%以上。

1. 科学制定改厕计划。将厕所粪污治理与农村生活污水处理有效衔接，综合考虑镇办实际需求，分年度提出改厕任务和时间节点安排，科学制定改厕计划，将任务分解落实到镇办、到村、到户，按时完成改厕任务。(区卫计局负责)

2. 合理选择改厕模式。在城镇污水管道覆盖到的村庄和农村新型社区，推广使用水冲式厕所；在南水北调工程水源涵养地、集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感区域内的村庄，全面采用水冲式厕所，建立管网集中收集处置系统，实现达标排放；在一般农村地区，推广使用双瓮漏斗式、三格化粪池式厕所，在山区散居村庄，推广使用粪尿分离式厕所。(区卫计局负责)

3. 强化工程质量管理。加强对改厕工作的培训指导，组织镇办、村具体负责人员和施工人员进行改厕技术规范专业培训，保证管理和施工人员掌握技术；镇办要加强改厕施工现场质量监督巡查，落实工程质量和安全责任制，确保建设标准符合《陕西省农村无害化户厕建设技术规范》。(区住建局负责)

4. 探索市场化运作方式。鼓励引进和支持专业化企业、有资质的施工队伍或个人进行改厕及检查维修、定期收运、粪液粪渣资源化利用，并承担保修和返修责任，确保工程质量和使用寿命符合标准要求。(区卫计局、农业局、住建局负责)

(四)加强农村基础设施建设。科学规划农村基础设施建设项目，鼓励和吸引社会资本参与建设，加大农村人居环境整治有关项目投入，统筹推进城乡一体化。到2020年，所有行政村完成村道硬化、夜间亮化和村庄绿化美化建设任务，建设一批色彩统一、风貌协调的美丽宜居乡村。

1. 实施道路畅通工程。贯彻政府主导、多方参与、注重实效、建养并重的基本方针，按照统筹规划、总体控制、集中实施的原则，着重新建、改建贫困退出村的通村道路。(区交通局、发改局负责)

2. 实施安全饮水工程。积极争取中省补助资金，足额落实，严格把好组织关、建设关和验收关，确保农村饮水由农村自来水普及率不低于90%升级为安全饮水巩固提升全覆盖。(区水利局负责)

3. 实施电网改造工程。坚持“一户一表”原则，有序推进农村电网改造，有效提升农村供电质量，加强工程质量和安全生产监管，确保农村供电由电力入户率达到100%升级为自然村通动力电。(区电力局负责)

4. 实施夜间亮化工程。以村庄主要街道两侧、群众集中活动场所、乡村集市区、中小学校、镇卫生院等重要场所为重点，完善公共照明设施。(区住建局、新农办负责)

5. 实施民居改造和房前屋后美化工程。尊重群众意愿，突出人文历史，按照“一村一格局”的要求，充分利用现有条件和设施，降低改造成本，对建筑物屋顶、门窗、墙体进行统一设计建设，形成格调一致的景观风格，结合美丽乡村建设、农村危房改造工程，通过建设花池、栽种绿植、硬化庭院等方式，对居民房前屋后进行绿化美化。(区住建局、新农办负责)

6. 实施传统村落保护工程。健全传统村落保护体系，加大传统村落民居和历史文化名镇名村保护力度，弘扬传统农耕文化，提升田园品质，延续村庄历史文脉，在主要历史建筑、传统院落的出入口，悬挂保护标识，实行挂牌保护，按照保护类建筑、保留类建筑、重建类建筑三种类型对历史建筑和传统院落进行室内改造和外立面修缮。(区住建局、旅发委负责)

7. 实施绿色村庄建设工程。组织引导农村群众，选用本地适生的乡土树种，义务投工投劳，开展房前屋后、村内道路、公共场所等区域的植树造林、湿地恢复等活动，积极创建绿色村庄。(区林业局负责)

(五)加强村庄规划管理。根据村庄人居环境现状兼顾中长期发展需要，遵循“多规合一，合理布局，因地制宜，综合开发，配套建设”的原则，结合全区总体规划、村镇整合、移民搬迁等，编制或修编乡村建设规划。到2020年，全面完成村庄建设规划和行政村村庄建设规划的编制工作。

1. 科学编制乡村规划。针对农村的特点，紧扣中、省、市人居环境总体要求，统筹衔接区镇土地利用总体规划、主体功能区规划、生态环境保护规划等，优化村庄功能布局，符合农村实际，满足农民需要，体现乡村特色，做到农房建设有规划管理、行政村有村庄整治安排、生产生活空间合理布局。着重布局垃圾收集转运点、农村污水管网和农村污水处理设施，配套完善乡村公厕、集贸市场等公共服务设施。(区住建局、新农办负责)

2. 完善规划编制机制。推行区规划部门监督指导、镇办组织编制、村委会发挥主体作用、农村居民代表参与的村庄规划编制机制。突出村委会和村民在规划编制中的主体作用，让村民参与规划、了解规划、熟悉规划、认同规划，实现村民对规划要求的自我约束和自我管理。(区住建局、新农办负责)

3. 加强村庄规划管理。加强基层规划建设管理力量，建立健全区、镇办两级规划建设管理机制，积极探索基层规划、国土合署办公机制；推进村庄规划实施，规划一经批准，必须严格执行，不得随意更改，确需调整修改的，必须依照规定程序，报原批准机关批准；规范乡村建设规划许可证发放程序，在村庄规划区内进行乡村建设的，应当依法申请乡村建设规划许可；加大规划实施检查力度，落实镇办对乡村违法建设查处职责，在村庄规划区内，未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划规定进行建设的，由镇办责令停止建设、限期改正。(区住建局、国土局负责)

(六)加快推进农村危房改造。结合农村人居环境整治，统筹安排农村危房改造工作，持续推进美丽乡村建设。2018年的四类重点对象危改户于2018年8月底前要完成入住，2019年底全面完成全区农村危房改造任务。

1. 合理选择改造方式。引导农户优先选择修缮加固的方式改造危房，通过投工投劳和村内互助等方法降低用工成本，鼓励运用当地建材，择优选取低成本、高质量的住房改造类型。区住建局要主动与镇、村协调，鼓励在征得农户同意并签订三方协议后，组织专业技术过硬的建筑工匠或施工队实施统建改造和拆除重建。(区住建局负责)

2. 多渠道解决住房安全问题。鼓励通过统建农村集体公租房及幸福大院、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，兜底解决自筹资金和投工投料能力较弱的深度贫困户住房安全问题。(区住建局、扶贫办负责)

3. 严控改造标准和资金补助。按照危改政策要求，以解决农户基本住房安全问题为基本原则，严格执行D级危房建设面积标准，确保改造后的住房能满足安全要求，同时具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等制定分类补助标准，精准施策，加大对深度贫困户的资金倾斜支持。(区住建局、财政局、扶贫办负责)

(七)完善建设和管护机制。坚持建设整治与管理维护并重，着力构建“政府主导、农民主体、社会帮扶、市场运作”农村人居环境整治工作格局。强化镇办的主体责任，着力发挥统筹谋划、整合资源、政策支持、督促考核的作用，初步建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄环境长效管护机制。

1. 推行多元化管护模式。鼓励采取市场化运作手段，支持第三方环保生产企业、服务公司等市场主体，通过多种合作模式开展后期管护，吸引社会资本参与。支持有条件的农村新型社区建立物业公司，鼓励有条件的镇办推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。提倡相邻村庄联合建设基础设施，实现区域统筹、共建共享。简化农村人居环境整治建设项目审批和招投标程序，支持村级组织和农村“工匠”带头人等承接村内道路建设、环境卫生、植树造林等小型工程项目，降低建设成本。(区发改委负责)

2. 健全长效运行管护机制。推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制，保障设施可持续运转。完善村级公益事业建设“一事一议”财政奖补机制，鼓励有条件的镇办探索建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。围绕村庄基础设施的规划、建设、运营、管理、维护等主要环节组织开展专业化培训，把当地村民培养成为村内公益性基础设施运行维护的重要力量。发挥村民监督委员会职能作用，加强对农村人居环境基础设施运行维护的全过程监督。(区住建局、环保局、新农办负责)

3. 突出重点整治区域。重点支持各类特色小镇及美丽宜居示范村，在南水北调水源涵养地、饮用水水源地以及其他水质亟需改善的控制单元内，适时调整重点整治村庄名单，分类加大村庄生活垃圾污水整治力度，确保整治任务按期完成。(区住建局、环保局、水利局负责)

五、保障措施

(一)加强组织领导。把农村人居环境整治作为“一把手”工程，主要领导亲自挂帅，分管领导全力以赴、一线指挥。按照“任务不变、各负其责、各记其功、一功各表”的原则，统筹协调各方力量，有效整合各类资源，加快推进人居环境整治“七大任务”，合力推进全区农村人居环境整治工作。区改善农村人居环境联席会议办公室发挥好统筹协调、组织推动作用，严格成员单位例会、工作情况通报等制度。实行分级负责制，区政府各部门抓好政策引导、资源整合、资金投入、组织推动；镇村是实施主体，要抓好宣传发动、组织实施、长效管理，确保农村人居环境整治工作高效推进。

(二)保障资金投入。加强政府投入，区级各部门加大中、省、市专项资金争取力度，统筹整合涉农资金，采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，充分发挥政府投资撬动作用。积极谋划政府和社会资本合作(PPP)项目，推动镇办通过委托、承包、采购等方式向社会购买村庄规划建设、垃圾收运处理、污水处理、河道管护等公共服务，引导相关部门、社会组织和个人通过捐资捐物、结对帮扶等形式，支持农村人居环境设施建设和运行管护。

(三)严格督查考核。区住建局要按照“平时紧跟踪、一季一初评、半年一考核、年底总评比”的原则，对各镇办、各相关部门、单位农村人居环境整治工作情况开展督查，并对本方案明确的目标任务定期组织评估。对工作不力、任务不达标、环境脏乱差等突出问题，及时通报、公开曝光、促其整改。

(四)广泛发动群众。依托农村基层党组织带动作用，带动村民投身人居环境整治工作的热潮。充分运用农村“一事一议”民主决策机制，实行农村人居环境整治项目公示制度，保障村民的知情权、决策权、参与权、监督权等权利。坚持从下到上的村庄规划编制原则，充分征求村民的意见和建议，尊重村民的意愿，让村民从一开始就参与到其中，自己设计家园。完善村规民约，引导村民自我约束、自我管理、自我提高。积极开展美丽宜居示范镇、示范村、环境整治模范等创建评选活动，以先进典型为引领，弘扬环境保护精神，提高村民环保素养，凝聚农村人居环境整治工作的正能量。

(五)营造良好氛围。综合运用报刊、广播、电视、网络等各种平台，加大农村人居环境整治工作宣传和社会监督力度，通过聘请义务监督员、设立举报投诉热线等渠道，曝光村庄环境卫生死角、脏乱差反弹及不文明现象，促进农村人居环境持续改善，形成有利于推动全区改善农村人居环境工作的良好社会氛围。

附件:1.汉中市南郑区农村环境整治(2018-2020年)市级考

核主要指标一览表

2.汉中市南郑区各部门单位农村人居环境整治任务分工表

3.汉中市南郑区各镇(办)行政村规划编制任务表

附件1

汉中市南郑区农村环境整治(2018-2020年)市级考核主要指标一览表

| 序号 | 目标任务 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活垃圾、污水治理和卫生改厕年度目标任务 | 生活垃圾得到有效治理的行政村比例(%) | 92 | 96 | 100 |
|  |  | 生活污水得到有效治理的行政村比例(%) | 42 | 72 | 82 |
|  |  | 农村无害化卫生厕所普及率(%) | 46 | 65 | 85 |
| 2 | 农村基础设施建设年度目标任务 | 农村自来水普及率(%) | 98 | 98.3 | 99 |
|  |  | 行政村通动力电率(%) | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 通村通组道路硬化率(%) | 99 | 100 | 100 |
|  |  | 村庄林木覆盖率(%) | 34 | 40 | 44 |
| 3 | 行政村规划编制任务 | 行政村规划编制完成率(%) | 86.6 | 95 | 100 |

附件2

汉中市南郑区各部门单位农村人居环境整治任务分工表

| 序号 | 责任部门 | 重点任务 |  | 任务目标(截止2020年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委宣传部 | 加大正面宣传、营造人居环境整治良好氛围 |  |  |
| 2 | 区新农办 | 美丽乡村建设，美丽宜居示范村创建 |  | 创建10个省级、15个市级、30个县级美丽宜居示范村。 |
| 3 | 区发改局 | 牵头乡村基础设施建设 |  |  |
| 4 | 区财政局 | 农村人居环境整治资金保障 |  | 美丽乡村建设、农村危房改造、农村环境综合整治、农村基础设施建设等工作的资金保障 |
| 5 | 区住建局 | 农村危房改造，村庄规划编制，引导民居风貌，传统村落保护，农村垃圾治理，村庄亮化工程 |  | 全面完成农村危房改造任务，全部行政村编制(修编）完成村庄建设规划。 |
| 6 | 区卫计局(爱卫办） | 农村卫生厕所改造 |  | 全区农村无害化卫生厕所普及率达85%以上。 |
| 7 | 区环保局 | 农村垃圾治理，农村污水治理 | 100%行政村生活垃圾得到处理，82%的行政村生活污水得到治理。 |  |
| 8 | 区交通局 | 通村道路、通组道路的建设(改建） | 通村、通组道路硬化率达到100% |  |
| 9 | 区农业局 | 畜禽粪污处理和回收利用 | 75%的畜禽粪污得到有效处理或资源化利用 |  |
| 10 | 区林业局 | 村庄绿化 | 村庄林木覆盖率达44% |  |
| 11 | 区水利局 | 农村安全饮水工程 | 农村自来水普及率达99% |  |
| 12 | 区电力局 | 电网改造 | 100%的行政村通动力电 |  |

附件3

汉中市南郑区行政村规划编制任务表

| 镇办 | 行政村数(个） | 2018年编制完成率(%） | 2019年编制完成率(%） | 2020年编制完成率(%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉山街道办 | 17 | 90 | 100 | 100 |
| 大河坎镇 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 南区办 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 梁山镇 | 17 | 100 | 100 | 100 |
| 圣水镇 | 13 | 100 | 100 | 100 |
| 胡家营镇 | 8 | 100 | 100 | 100 |
| 阳春镇 | 10 | 90 | 95 | 100 |
| 高台镇 | 14 | 90 | 95 | 100 |
| 新集镇 | 28 | 90 | 95 | 100 |
| 协税镇 | 11 | 95 | 100 | 100 |
| 两河镇 | 9 | 85 | 90 | 100 |
| 濂水镇 | 8 | 95 | 100 | 100 |
| 黄官镇 | 23 | 85 | 90 | 100 |
| 黎坪镇 | 8 | 65 | 90 | 100 |
| 青树镇 | 18 | 85 | 95 | 100 |
| 红庙镇 | 16 | 85 | 95 | 100 |
| 牟家坝镇 | 15 | 85 | 95 | 100 |
| 法镇镇 | 14 | 85 | 95 | 100 |
| 湘水镇 | 12 | 85 | 95 | 100 |
| 小南海镇 | 14 | 65 | 90 | 100 |
| 碑坝镇 | 14 | 65 | 90 | 100 |
| 福成镇 | 12 | 65 | 90 | 100 |

抄送：中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室，市建规局。

中共汉中市南郑区委办公室                2018年10月8日印发